**Checklisten bij** **URL 4006**

**Historisch Voegwerk**



**Inhoudsopgave**

[1. Checklist Contractvorming *(URL 4006)* 3](#_Toc517944569)

[2. Checklist Opname *(URL 4006)* 5](#_Toc517944570)

[3. Checklist Voorbereiding *(URL 4006)* 7](#_Toc517944571)

[4. Checklist Uitvoering *(URL 4006)* 8](#_Toc517944572)

[5. Checklist Oplevering *(URL 4006)* 11](#_Toc517944573)

[6. Checklist Projectdossier *(URL 4006)* 13](#_Toc517944574)

## Checklist Contractvorming *(URL 4006)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectnummer: | | | | | | |
| Adres: | | | | | | |
| Opdrachtgever: | | | | | | |
| RM/GM /anders: | | | | | | |
|  | | | | | **Toelichting en aandachtspunten** | |
| **Vergunningplicht en aanvullende juridische eisen BRL 6.2.2, URL 3.2.5 en bijlage 1 en 4** | | | | | | |
| Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig[[1]](#footnote-1) | | | ja | nee |  |  |
| Is er een vergunning | | | ja | nee |  |  |
| Bij ‘nee’, heeft u de opdrachtgever hierop gewezen? | | | ja | nee |  |  |
| Zijn er voorwaarden ? | | | ja | nee |  |  |
| * voorwaarden vanuit de monumentenverordening? | | | ja | nee |  |  |
| * voorwaarden vanuit de vergunning? | | | ja | nee |  |  |
| * voorwaarden vanuit de subsidie? | | | ja | nee |  |  |
| Zijn die voorwaarden verwerkt in de offerte? | | | ja | nee |  |  |
| Heeft uw bedrijf de kennis en ervaring in huis om de werkzaamheden uit te voeren? | | | ja | nee |  |  |
| **Restauratiecategorie BRL 6.2.3 en URL 3.1 en 3.2.1** | | | | | | |
| Heeft de opdrachtgever de restauratiecategorie aangegeven? | | | ja | nee |  |  |
| a. | | Werk van professionele opdrachtgever: Bij nee: is de opdrachtgever verzocht de restauratiecategorie alsnog vast te leggen? | ja | nee |  |  |
| b. | | Werk van opdrachtgever ‘overig’: Bij nee: heeft u een voorstel gedaan voor de restauratiecategorie? | ja | nee |  |  |
| Restauratiecategorie:  1 Conserveren,  2 Repareren,  3a Kopiëren,  3b Imiteren,  3c Verbeteren | | |  | Aangeven welke categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer categorieën voorkomen) | | |
| Is in de offerte vastgelegd op welke restauratiecategorie de offerte is gebaseerd? | | | ja | nee |  |  |
| **Verantwoordelijkheden/instapmoment BRL 6.2.1, 6.2.3, 6.4 en URL 3.2.1, 3.2.2** | | | | | | |
| Is het instapmoment vastgelegd? | | | ja | nee |  |  |
| 1. Offerteaanvraag van professionele opdrachtgever (deze is verantwoordelijk voor alle informatie die nodig is om een offerte conform BRL ERM 4000 te kunnen maken) | | | | | | |
| Is de offerteaanvraag (incl. besteksvoorschriften indien van toepassing) gecontroleerd op juistheid, volledigheid en eenduidigheid? | | | ja | nee |  |  |
| Zijn de onduidelijkheden opgelost ? | | | ja | nee | n.v.t |  |
| Zijn eventuele wijzigingen bevestigd aan de opdrachtgever ? | | | ja | nee | n.v.t. |  |
| Kan met de opgegeven specificaties de vereiste kwaliteit worden vervaardigd? | | | ja | nee |  |  |
| 1. b. Offerteaanvraag van niet professionele opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bouwhistorische en bouwtechnische opname. Als deze niet is uitgevoerd De opname kan door de certificaathouder worden uitgevoerd (URL 3.2.1).  * Indien dit het geval is dient de opname te voldoen aan eisen. Zie daarvoor checklist opname. | | | | | | |
| Is er een bouwhistorische en bouwtechnische opname | | | ja | nee |  |  |
| Bij nee: | | | | |  |  |
| - | heeft u de opdrachtgever daarop gewezen? | | ja | nee |  |  |
| - | Heeft u aangeboden een opname te verzorgen? | | ja | nee |  |  |
| - | Heeft u gezorgd dat uw opname aan eisen in checklists contractvorming en opname voldoet. | | ja | nee |  |  |
| Indien de bouwhistorische of bouwtechnische opname niet door u is uitgevoerd: | | | | |  |  |
| - | Heeft er een ingangscontrole plaatsgevonden? | | ja | nee |  |  |
| - | Voldoet opname aan eisen in checklists contractvorming en opname ? | | ja | nee |  |  |
| - | Bij nee: heeft u dit bij de opdrachtgever aangegeven? | | ja | nee |  |  |
| **Goedkeurmomenten en tussentijds overleg BRL 6.3, 6.2.3 en URL 3.2.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.8** | | | | | | |
| Zijn er goedkeurmomenten afgesproken ? | | | ja | nee |  |  |
| Is vastgelegd dat de opdracht schriftelijk bevestigd wordt ? | | | ja | nee |  |  |
| Is de opdrachtgever op zaken gewezen die voor de opdrachtgever relevant zijn? (zaken waar hij als doorgaans minder gespecialiseerde en wellicht minder professionele partij mogelijk niet bij stil staat) | | | ja | nee | n.v.t |  |
| Indien van toepassing: is vastgelegd of er (tussentijdse) besprekingen (bouwvergaderingen) tussen opdrachtgever en u zijn en wie, wanneer een verslag maakt? | | | ja | nee | n.v.t |  |

## Checklist Opname *(URL 4006)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch)** | | | | |
| NB: bij een opdracht van een professionele opdrachtgever (zie BRL 6.4) valt de opname onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. U dient wel te controleren of de gegevens volledig en juist zijn en indien ze niet volledig zijn dit te melden bij de opdrachtgever. Bij een opdrachtgever ‘overig’ (zie BRL 6.4) bent u zelf verantwoordelijk voor de bouwhistorische of bouwtechnische opname. | | | | |
| Projectnummer: |  | | | |
| Adres: |  | | | |
| Opdrachtgever: |  | | | |
| RM/GM/anders |  | | | |
|  | **Toelichting en aandachtspunten** | | | |
| **Waardenstelling– BRL 6.2.1, URL 3.2.4 en Bijlage 6 en 7** | | | | |
| Zijn bouwhistorische waarden vastgesteld (materiaal, vorm en functie, inclusief bouwsporen) | ja | nee |  | bij ‘nee’ 🡪 melden aan opdrachtgever |
| **Opname bestaande situatie / technische staat** | | | | |
| Is het soort gevelbaksteen vastgesteld ? (handvorm/ vormbak/ strengpers) | ja | nee |  | Bij ‘ja’🡪 vermelden soort en formaat |
| Is het soort natuursteen (hoofdgroep) vastgesteld ? | ja | nee | n.v.t. | Bij ‘ja’🡪 vermelden soort |
| Is de samenstelling van de toegepaste metsel- en voegmortel vastgesteld? | ja | nee |  | Bij ‘ja’🡪 vermelden samenstelling |
| Zijn restanten van historische afwerking, toegepaste kleurige afwerking en andere relevante bouwsporen onderzocht en vastgesteld? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Is er onderzoek gedaan naar de kleur, structuur/textuur, speciale vormen van voegwerk? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Is onderzocht of het metselwerk is gehydrofobeerd? | ja | nee |  |  |
| Is er onderzoek gedaan naar de aantasting? | ja | nee |  |  |
| **Vaststellen maatregelen tot herstel** | | | | |
| Is de schadeoorzaak bekend? | ja | nee |  | Bij ‘ja’🡪 vermelden schade oorzaak |
| Is de oplossing van de schade bekend? | ja | nee |  | Uitgangspunt is een compatibele en duurzame ingreep.  Bij ‘ja’🡪 vermelden schade oplossing |
| Is onderzocht / vastgesteld wat er gebeurt als er niet wordt ingegrepen? | ja | nee |  |  |
| Zijn er tekortkomingen/ bedreigingen die opnieuw versneld leiden tot aantasting? | ja | nee |  |  |
| Bij ja: is er nagedacht over een aanpassing van de samenstelling van de voegmortel? | ja | nee |  |  |
| Is de restauratiecategorie voor de ingrepen vastgesteld? | ja | nee |  |  |
| Is er reden om op basis van de aangetroffen situatie de opgegeven restauratie- categorie aan te passen? | ja | nee |  |  |
| Is op tekeningen of foto’s aangegeven welk voegwerk op welke locatie geconserveerd, gerepareerd of vernieuwd wordt, incl. omvang. | ja | nee |  |  |
| Is de voor het werk benodigde kennis in huis? | ja | nee |  |  |
| Zijn geconstateerde afwijkingen m.b.t. de bestaande situatie schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever | ja | nee |  |  |

## Checklist Voorbereiding *(URL 4006)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voorbereiding BRL 6.2.4 onderaanneming en URL 3.3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats** | | | | |
| Projectnummer: | | | | |
| Adres: | | | | |
| Opdrachtgever: | | | | |
| RM/GM/anders | | | | |
|  | **Toelichting en aandachtspunten** | | | |
| **Eigen capaciteit en vaardigheden/onderaanneming** | | | | |
| Kan de organisatie met eigen personeel aan de eisen van de opdracht voldoen ? | ja | nee |  |  |
| Moeten er (een) externe partij(en) ingehuurd, zo ja wie? (inhuur, o.b.v. selectiecriteria) | ja | nee |  |  |
| Heeft de ingehuurde partij alle benodigde informatie ontvangen? | ja | nee |  | Schriftelijke vastlegging nodig |
| **Vergunningen en vastlegging werkzaamheden** | | | | |
| Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig? | ja | nee |  |  |
| Zijn de gewijzigde eisen mbt de afgesproken restauratiecategorie gemeld bij de opdrachtgever? | ja | nee | nvt | Indien er sprake is van wijzigingen door de opname (checklist 2) |
| Zijn wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht eenduidig beschreven en op tekening vastgelegd? | ja | nee | nvt |  |
| **Overig** | | | | |
| Zijn er beschermende maatregelen nodig? Zo ja welke? | ja | nee |  |  |
| Moeten er vrijkomende delen bewaard worden? Welke maatregelen vooraf nemen? | ja | nee |  |  |
| Zijn er bijzonderheden of aandachtspunten mbt Arbo of milieu? | ja | nee |  |  |
| Zijn proefvlakken opgezet of ingepland? | ja | nee | nvt |  |
| Zo ja: Wat was de definitieve keuze n.a.v. de proefvlakken ? |  |  |  | Omschrijf de keuze |
| Is het voor het werk benodigde materiaal/ materieel in huis. | ja | nee |  |  |

## Checklist Uitvoering *(URL 4006)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitvoering URL 3.2.7, 3.4 t/m 3.8 en 4.1 t/m 4.11, Bijlage 5** | | | | | | | | | |
| De uitvoering vindt plaats volgens uitgangspunten van de URL en van de werkvoorbereiding | | | | | | | | | |
| Projectnummer: | | | | | | | | | |
| Adres: | | | | | | | | | |
| Opdrachtgever: | | | | | | | | | |
| RM/GM/anders | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Toelichting en aandachtspunten** | | | | |
|  | | | **Omschrijving werk en restauratiecategorie** | | | | | | |
| 1. | | Conserveren | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| 2. | | Repareren | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| 3a. | | Kopiëren | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| 3b. | | Imiteren | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| 3c. | | Verbeteren | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Zijn er aandachtspunten m.b.t waardenstelling geformuleerd ? | | | | | ja | nee | n.v.t | Bij ‘ja’ 🡪vermeld welke aandachtspunten | |
| Zijn er goedkeur-momenten afge-sproken voor: | | | | Bouwfragmenten | ja | nee | n.v.t |  | |
| Verwijderen aangetast voegwerk | ja | nee |  |  | |
| Proefstuk voegwerk | ja | nee |  |  | |
| Repareren, Patineren | ja | nee | n.v.t |  | |
| Goedkeuring in te boeten steen | ja | nee | n.v.t |  | |
| Andere goedkeurmomenten | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is er een procedure vastgelegd voor melden van onverwachte zaken en vondsten aan de opdrachtgever? (§ 3.2.7) | | | | | ja | nee |  | Bij ‘ja’ 🡪 vermeld welke procedure | |
| Zijn onverwachte zaken en vondsten gemeld aan de opdrachtgever? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Als werk niet kan uitgevoerd worden volgens het contract wordt dat dan gerapporteerd? (§ 3.3.4) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Zijn personeel of onderaannemers geïnformeerd over de afspraken? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Worden te hoge of te lage temperatuur gemeld? (§ 3.5.12) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Zijn beschermende maatregelen tijdens ongunstige omstandigheden beschreven? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Conserveren metselwerk** | | | | | | | | | |
| Wordt er alg of (korst) mos verwijderd? (§ 3.4.1) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Wordt vervuild metselwerk gereinigd? (§ 3.4.2) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Flankerende maatregelen** | | | | | | | | |
| Worden flankerende maatregelen getroffen? (§ 3.4.3) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Repareren metsel- en voegwerk** | | | | | | | | | |
| Wordt aangetast en beschadigd voegwerk verwijderd (§ 3.5.1) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Worden aangetaste en beschadigde bakstenen verwijderd (§ 3.5.2) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is de kleur en structuur van het voegwerk bepaald aan de hand van proefstukken? (§ 3.5.3) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Zijn proefstukken opgezet voor repareren, bijkleuren of patineren metselwerk? (§ 3.5.4) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Wordt metselwerk ingeboet volgens § 3.5.5? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Worden er roestende ankers hersteld? (§ 3.5.6) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is de ondergrond voor het voegen gecontroleerd? (§ 3.5.7) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Is de voegruimte gereinigd? (§ 3.5.8) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Worden de voegen aangebracht volgens § 3.5.9? | | | | | ja | nee |  |  | |
| Voorbevochtigen van het metselwerk volgens § 3.5.10? | | | | | ja | nee |  |  | |
| Wordt de voegspecie verdicht volgens § 3.5.11? | | | | | ja | nee |  |  | |
| Wordt vers voegwerk beschermd tegen lage temperaturen? volgens § 3.5.12? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Wordt het voegwerk nabehandeld volgens § 3.5.13? | | | | | ja | nee |  |  | |
| **Verbeteren** | | | | | | | | | |
| Wordt metselwerk gehydrofobeerd ? (§ 3.8.13) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Wordt er een anti-graffitisysteem toegepast? (§ 3.8.14) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Materialen** | | | | | | | | | |
| Worden de producten gebruikt conform de verwerkings-voorschriften? (§ 4.1.1) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Geschiedt opslag van materialen volgens § 4.1.2? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Kalk** | | | | | | | | | |
| Bevat de voeg/ metselmortel kalk? Zo ja, beschrijf de kalksoort. (§ 4.2.1 en 4.2.2) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Voldoet de kalk aan EN 459? Zo ja, vermeldt dan de codering op de verpakking/vrachtbrief | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.2.3? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Cement** | | | | | | | | | |
| Bevat de voeg/ metselmortel cement? Zo ja, beschrijf de cementsoort. (§ 4.3.1 en 4.3.2) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.3.2? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Tras** | | | | | | | | | |
| Bevat de voeg/ metselmortel tras? Zo ja, beschrijf de mortel samenstelling (§ 4.4..1) | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Voldoet de tras aan DIN 51043 | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.4.2? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| **Aggregaat (zand)** | | | | | | | | | |
| Voldoet het zand aan § 4.5.1? | | | | | ja | nee | n.v.t |  | |
| Is het zand opgeslagen volgens § 4.5.2? | | | | | ja | nee |  |  | |
| **Overige materialen** | | | | | | | | | |
| Wordt leidingwater gebruikt voor samenstelling mortel en reinigen van metselwerk? (§ 4.6) | | | | | ja | nee |  |  | |
| Worden aan de mortel hulpstoffen toegevoegd? (§4.7)  Zo ja voldoet de hulpstof aan EN 934 | | | | | ja | nee | n.v.t. |  | |
| - | Zo ja voldoet de hulpstof aan EN 934 | | | | ja | nee | n.v.t. |  | |
| Voldoen formaat, kleur, structuur en fysische eigenschappen van baksteen aan § 4.8? | | | | | ja | nee |  |  | |
| Worden reparatiemortels toegepast volgens § 4.9) | | | | | ja | nee | n.v.t. |  | |

## Checklist Oplevering *(URL 4006)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectnummer: | | | | | |  |
| Adres: | | | | | |  |
| Opdrachtgever: | | | | | |  |
| RM/GM/anders | | | | | |  |
|  | | | | | | **Toelichting en aandachtspunten** |
| **URL 3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk; 3.9.3 Voorschriften voor beheer en onderhoud en 3.9.2 oplevering** | | | | | | |
| **3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk** | | | | | | |
| In het geval van cementmortels:  Indien vooraf overeengekomen met de opdrachtgever c.q. aannemer aangeven: voeghardheid overeenkomstig CUR-Aanbeveling 61:2013 | | ja | nee | | n.v.t. |  |
| Is het metselwerk opgeleverd zonder dat steigerslagen zichtbaar zijn, (voor deze het gevolg zijn van uitvoeringshandelingen door het restauratievoegbedrijf). | | ja | nee | |  |  |
| **3.9.3 Bij oplevering overdragen van relevante kennis m.b.t materialen en bijzonderheden**  NB1: De categorie die van toepassing is.  NB2: Voeg tekeningen en/of foto’s bij zodat duidelijk is op welke plek in de gevel de verschillende ingrepen hebben plaatsgevonden. | | | | | | |
| Restauratiecategorie 1 Conserveren: | | | | | | |
| - | gekozen reinigingsmiddelen | n.v.t | | Omschrijf toegepast product en reinigingswijze | | |
| - | voorschriften voor het onderhoud van de aangebrachte middelen. | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| Restauratiecategorie 2 Repareren: | | | | | | |
| - | gekozen reparatiemortel voor het repareren van de baksteen | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | gekozen samenstelling van de voegmortel voor het herstellen van het voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | voorschriften voor het onderhoud van het gerepareerde metselwerk en herstelde voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| Restauratiecategorie 3A Vernieuwen – kopiëren: | | | | | | |
| - | gekozen baksteen voor het inboeten van metselwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | gekozen samenstelling van de voegmortel voor het vernieuwen van het voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | voorschriften voor het onderhoud van het ingeboete metselwerk en vernieuwde voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| Restauratiecategorie 3B Vernieuwen – imiteren: | | | | | | |
| - | gekozen baksteen voor het inboeten van metselwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | gekozen samenstelling van de voegmortel voor het vernieuwen van het voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | voorschriften voor het onderhoud van het ingeboete metselwerk en vernieuwde voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| Restauratiecategorie 3C Vernieuwen – verbeteren: | | | | | | |
| - | gekozen baksteen voor het inboeten van metselwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | gekozen samenstelling van de voegmortel voor het vernieuwen van het voegwerk | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | voorschriften voor het onderhoud van het ingeboete metselwerk en vernieuwde voegwerk. | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| Voor zover van toepassing moet door de opdrachtnemer ook informatie worden verstrekt over: | | | | | | |
| - | gekozen middel voor hydrofobering met garantie | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| - | gekozen middel tegen graffiti met garantie | n.v.t | | Omschrijf toegepaste producten | | |
| **3.9.2 Oplevering** | |  | |  |  |  |
| Proces verbaal van oplevering met daarin  - afspraken die afwijken van bestek, werkomschrijving, tekeningen en schetsen zoals samenstelling voeg- en legmortel, gekozen baksteen; - gebreken en onvolkomenheden van gerepareerd of vernieuwd voegwerk, ingeboet metselwerk, reiniging, hydrofobering en aanbrengen anti-graffity. | | ja | | nee |  |  |

## Checklist Projectdossier *(URL 4006)*

|  |  |
| --- | --- |
| Projectnummer: | |
| Adres: | |
| Opdrachtgever: | |
| RM/GM/anders | |
|  | **Aanwezig/ NVT** |
| **Contractvorming** |  |
| In dossier: ‘Checklist 1 contractvorming van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| * Offerte aanvraag |  |
| * Offerte |  |
| * Bijlagen bij offerte: |  |
| * Onderbouwing restauratiecategorie |  |
| * Opdrachtbevestiging |  |
| * Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| **Opname (bouwtechnisch en bouwhistorisch)** |  |
| In dossier: Checklist 2 Opname van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| * Bouwhistorische en bouwtechnische opname |  |
| * Bijbehorende tekeningen en foto’s |  |
| * Onderzoeksgegevens |  |
| * Omschrijving voorgestelde ingreep incl. materialen en technieken |  |
| * Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| **Voorbereiding** |  |
| In dossier: Checklist 3 Voorbereiding van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| * Gegevens proefvlakken (bv: aantal, plaats, incl. tekeningen of foto’s, samenstelling) |  |
| * Gegevens eventuele ingehuurde partij(en) |  |
| * Gegevens vrijkomende delen (welke, waar opgeslagen, overig) |  |
| * Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| **Uitvoering** |  |
| In dossier: Checklist 4 Uitvoering van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| * Gegevens en besluiten over proefstuk(ken) |  |
| * Relevante wijzigingen |  |
| * Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| **Oplevering** |  |
| In dossier: Checklist 5 Oplevering van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| * Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |

1. Zie ook: [www.monumententoezicht.nl](http://www.monumententoezicht.nl) [↑](#footnote-ref-1)